Программа информатизации

МОУ «Тирис-Усмановская ООШ»

на 2009 - 2012 годы

Содержание программы

1.       Общие положения

2.       Паспорт программы

3.       Анализ текущего состояния

4.       Цели и задачи

5.       Сроки и этапы реализации

6.       Мероприятия по реализации программы

7.       Проекты

8.       Ресурсное обеспечение

9.       Информационная безопасность

10.   Механизм реализации программы

11.   Контроль реализации программы

12.   Ожидаемые результаты

13.   Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

14.   Календарный план

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, адекватных современным техническим возможностям и способствующим гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность.

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций российской школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

Использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения, познания себя и действительности;

Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объекта изучения;

Использование средств информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

Использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

Организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

Использование средств информационных технологий в организации интеллектуального досуга.

Внедрение современных ИКТ в практику управления образовательным учреждением.

Программа информатизации школы регламентирует процесс информатизации образования в  МОУ «Тирис-Усмановская ООШ» и направлена на повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда все участники учебно-воспитательного процесса активно применяют их  непосредственно в образовательном процессе, при подготовке к учебно-воспитательным занятиям. За последние годы возросли возможности образовательного учреждения в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ - компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации  МОУ «Тирис-Усмановская основная общеобразовательная школа»

Реализация Программы информатизации школы обеспечит доступ всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся, школьной администрации, родителей) к качественным информационным ресурсам, создаст условия для формирования коммуникативной культуры всего школьного сообщества.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа информатизации Муниципального образовательного учреждения «Тирис-Усмановская ООШ» |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | Устав школы Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года» Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы Программа информатизации Абдулинского района |
| Заказчик программы | Администрация МОУ«Тирис-Усмановская ООШ»» |
| Разработчик программы | Халиуллина Х.М. – учитель информатики, системны администратор МОУ «Тирис-Усмановская ООШ» |
| Сроки реализации программы | 2009г. – 2012г. |
| Контроль за исполнением программы | Шайдуллин М.Б. Директор МОУ «Тирис-Усмановская ООШ» |

| Полное название учреждения | Муниципальное образовательное учреждение «Тирис-Усмановская основная общеобразовательная школа» Абдулинского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 461776 Оренбургская область Абдулинский район, село Тирис-Усманово, ул. Оренбургская, 24 |
| Адрес электронной почты | 12_ou43@mail.ru |
| Численность учащихся | 43 |

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с другой стороны. Интенсификация информационного обмена в современном обществе и, как следствие - переход в области обмена информацией на новые технологии, приводит к необходимости создания информационных систем.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Задача МОУ «Тирис-Усмановская ООШ» в том, чтобы подготовить учащегося к переходу в информационное общество. Достижение информационно-коммуникационной  компетентности учащихся является одной из главных целей и необходимых условий образовательного процесса в современной российской школе. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются необходимым инструментом реализации этой компетентности и необходимым инструментом ее формирования.

Анализируя анкету информатизации Муниципального  образовательного  учреждения «Тирис-Усмановская ООШ», нами были выявлены следующие проблемы:

отсутствие локальной сети;

отсутствие мультимедийного класса;

уроки с использованием ЦОР проводят не все учителя-предметники;

некоторые учителя не владеют ИКТ-компетенциями;

не укомплектован компьютерный класс;

предметные кабинеты не имеют мультимедийной техники;

недостаточно ПК (количество учащихся на один компьютер – 7, учителей – 2,5).

Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся невозможно без подготовленных педагогических кадров.

Только один учитель обучался на курсах ИПКРО по программе Intel – обучение для будущего.

100 % учителей школы имеют ПК дома и используют возможности ИКТ на уроках.

В школе есть банк самостоятельно созданных средств обучения, дидактических материалов,  выполненных  при помощи компьютерных технологий. Это:

- банк тестовых заданий, дидактических карточек;

- презентации педагогов к внеклассным мероприятиям;

- презентации педагогов к урокам;

- презентации учащихся к научно-исследовательским работам;

Кроме этого  учителями используются  ЦОР, диски по учебным предметам, репетиторы.

Программа информатизации Муниципального образовательного    учреждения «Тирис-Усмановская ООШ» основана на нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды», Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы, Устав школы.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью информатизации школы является: формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров через активное использование информационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

Управленческие:

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность для создания единого информационного пространства школы;

- автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

- автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования;

Методические:

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

- создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной информации.

Организаторские:

- обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся, адекватной современному уровню развития информационных технологий;

- организация работы и развитие фонда школьной медиатеки.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Первый этап - 2009 – 2010 годы предполагает организацию повышения компьютерной грамотности преподавательского состава школы, мотивацию педагогов на использование ИКТ в образовательном процессе, оснащение школы средствами ИКТ, установку и отладку работы локальной сети, создание регламентов работы сети, разработку структуры школьного образовательного электронного ресурса, накапливаемого в сети.

Второй этап – 2010 – 2011 годы.

Применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, создание электронных методических материалов,  пополнение и развитие школьной медиатеки, развитие базы ЦОР,  переход от единичных электронных методических материалов к созданию электронных журналов, учебников, библиотек по всем образовательным областям.

Подготовка кабинета информатики для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами;  выделение рабочих мест «свободного доступа» для педагогов и учащихся; приобретение интерактивно доски; разработка плана подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса. Развитие и поддержка школьного сайта в Интернет.

Третий этап – 2011 - 2012 годы.

Создание единой информационной сети школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения. Развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; переподготовка педагогических кадров; создание условий и организация дистанционного обучения учащихся; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников.

План-график реализации программы

| Направление деятельности школы (в т.ч. продукты и ресурсы проекта ИСО, поступающие в школу) | Мероприятия, организационные действия, по обеспечению данного направления деятельности | Планируемые результаты Индикаторы эффективности | Дата | Ответственные за мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое оснащение школы |
| Работа с сетями | Создание локальной компьютерной сети ОУ | Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, учителя используют школьную сеть для создания информационного пространства школы | 2009- 2012 | Системнй администратор |
| Конструктор сайтов | Формирование школьной команды и распределение обязанностей по совершенствованию сайта | Функционирование школьного сайта, отражающего все стороны жизни школы | 09.2009 | Учитель информатики, системный администратор |
| Использование продукта проекта ИСО «1С:ХроноГраф Школа 2.5»; «ХроноГраф 3.0 Мастер», “Библиотекарь” | Работа по заполнению, ведению программ | Автоматизация административной деятельности школы (расписание, электронный журнал, тематическое планирование) | 2009-2012 | Системнй администратор |
| Техническое оснащение | Открытие мультимедийного класса | Учителя проводят учебные занятия с использованием ЦОР | 2012 | Администрация |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение) | Работоспособность компьютеров школы |  | Системнй администратор |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников | УО Увеличение уроков с использованием ЦОР | 2009-2012 | Администрация |
| Техническое оснащение | Приобретение компьютерного класса УО | увеличение возможности учителей и учащихся в дополнительном доступе к техническим средствам, улучшение расписания | 2012 | Администрация |
| Изменения в образовательной ситуации школы |
| Условия обучения | Составление графика дополнительного доступа учащихся к ПК | У школьников появляется доступ к компьютерам, сетям для выполнения домашних, внеклассных работ. | 2007-2008 | Системнй администратор |
| Мероприятия | Создание команды школы | Оценить общее устройство пространства школы. Определить ответственных за отдельные направления информатизации | 2008 | Администрация |
|  | Консультации учителей по использованию ЦОР на уроках | Создание и проведение уроков с ЦОР | 2005-2010 | Системнй администратор |
|  | Создание АРМ-учителя предметника | Создание УМК по предметам | 2005-2010 | Системнй администратор |
|  | Проведение педсоветов, семинаров, мастер-классов | Обобщение опыта педагогов | 2007-2010 | Школьная команда |
| Повышение ИКТ компетенции учащихся | Консультирование учащихся, индивидуальная работа с ними | Повышение ИКТ компетенции учащихся. | 2009-2012 | Учитель информатики |
|  | Создание пресс-цетра школы, работа кружка | Повышение ИКТ-компетенции учащихся | 2009-2010 | Учитель информатики |
| Подготовка педагогических кадров и администрации. Определение действий по повышению ИКТ-компетентности |
| Повышение квалификации педагогов | Оценка реального и желательного уровня подготовленности педагогов. | Реалистичная оценка ситуации с ИКТ-компетентностью | 2009 | Зам.директора по УВР |
|  | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями по использованию ЦОР | Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей. Применение ЦОР на уроках. | 2009-2012 | Зам.директора по УВР |
|  | Прохождение администрацией ОУ КПК по ИКТ-компетенций | Повышение ИКТ компетенции администрации в соответствии с графиком ММЦ. | 2005-2010 | Зам.директора по УВР |
|  | Прохождение учителями-предметниками КПК в сфере ИКТ | Повышение ИКТ компетенции учителей в соответствии с графиком ОМЦ, школы | 2009-2012 | Зам.директора по УВР |
| Использов ание ИКТ в организации управления школой |
| Переход на электронный документооборот | Введение системы электронных портфолио учителей и учащихся | Создание банка электронных портфолио педагогов и учащихся. | 2011 | Системнй администратор |
|  | Распределение обязанностей, по внедрению Хронографа, между работниками школы (учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией и техническим администратором) | Школа имеет четкий план перехода на электронный документооборот. Все имеющиеся ресурсы используются максимально (например, составление расписания осуществляется на основе удобных программных продуктов), рабочие места оснащены компьютерами. | 2009-1012 | Системнй администратор |
|  | Проведение консультаций по работе с программой Хронограф | Более эффективное и рациональное заполнение базы данных | 2009-2012 | Системнй администратор |
|  | Заполнение базы данных программы Хронограф | Реальный переход на электронный формат внешней и внутренний отчетности | 2010-2012 | Зам.директора по информатизации администрация |

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Развитие информационных технологий сферы образования

Основой образовательной системы является информационно-образовательная среда. Ее создание и развитие представляет технически сложную и затратную задачу. Но именно она позволяет системе  образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным  требованиям. Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части единой образовательной среды. Использование новейших информационных технологий должно способствовать решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами.

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен быть максимально задействован научно-методический, информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный районной, областной и государственной системой образования.

На первом этапе реализации программы одновременно с запуском, отладкой и развитием локальной школьной сети передачи данных, будет разработано и утверждено «Положения о школьной образовательной информационной сети», будут созданы регламенты работы в сети, предполагается разработать и утвердить структуру школьных образовательных электронных ресурсов и требования к презентационным материалам.

Широкое распространение новых информационных технологий дает необходимые предпосылки для создания электронной сетевой библиотеки школы – медиатеки как средства накопления и распространения информационных и методических ресурсов. Благодаря интенсивно развивающейся сетевой инфраструктуре эти ресурсы становятся потенциально доступными любому пользователю сети и открывают неограниченные перспективы расширения аудитории обучающихся.

Принцип организации работы электронной сетевой библиотеки школы должен обеспечивать возможность накопления, хранения и предоставления различных ресурсов - от текстовых до мультимедийных, а также моделирующих программ, функционирующих в различных программных средах. В целях создания педагогически эффективной информационно-образовательной среды будет осуществлена разработка и экспериментальная проверка материалов в электронном виде: учебники, задачники, методические материалы, справочники, развивающие игры, материалы для углубленного изучения отдельных предметов, диагностические материалы, средства сетевого тестирования и контроля знаний и т.д.

В ходе реализации программы будет разработана система мер защиты учащихся от возможных негативных последствий ненормируемого использования компьютерной техники. (Контент-фильтр)

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных кадров в области ИКТ

В целях организации повышения квалификации педагогических, административных кадров школы формируются планы обучения различных категорий работников в области новых информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе:

административно-управленческого персонала, включающего руководителей школы, методическую службу;

учителей школы;

библиотечного работника школы.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников должны включать не только обучение работе с компьютером, но и освоение новых методов работы в преподавании учебных дисциплин, в том числе освоение проектного метода. Они должны носить практический характер, направленный на использование опыта практического применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также проектирования информационной образовательной среды образовательных учреждений.

3. Оснащение образовательного учреждения средствами информатизации

На первом этапе реализации программы одновременно с оснащением школы средствами информатизации необходимо обеспечить максимальное расширение доступа школьников и учителей к содержательным и педагогически эффективным сетевым ресурсам и технологиям. Поэтому установка компьютеров будет осуществляться в отдельные учебные кабинеты школы. Для эффективной работы учащихся все имеющиеся в школе компьютеры будут объединены в локальную сеть. Это позволит осуществлять более эффективный контроль со стороны учителя, использовать сетевые версии электронных учебных материалов.

Школьная мебель в компьютерных классах должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а ее  использование – возрастным особенностям различных групп учащихся.

Учитывая, что задача оснащения школы средствами информатизации достаточно сложная и продолжительная по времени, программой предусматривается ее оснащение поэтапно.

В школу за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников предполагается поставить:

компьютерные рабочие места учителей и учащихся;

программно-методические комплексы по всем направлениям образовательного процесса;

сетевое оборудование, обеспечивающее необходимый уровень защиты от несанкционированного доступа;

специализированную мебель для учебных кабинетов и компьютерных классов.

Для школы принципиально важным является информационно-техническое обеспечение общеобразовательных предметов.

Основными задачами, которые необходимо решать школе, являются модернизация и дальнейшее развитие существующего учебного оборудования, сопряжение компьютерных и образовательных технологий путем обновления и автоматизации имеющегося лабораторного практикума, использования при обучении новых электронных учебных материалов, а также модернизация и компьютеризация учебных кабинетов.

4. Организация системы сервисного и технического обслуживания

Уровень организации сервисного и технического обслуживания имеет большое значение в обеспечении качества и эффективности реализации программы. Это обусловлено высокой технической сложностью поставляемых  средств телекоммуникаций, компьютерной техники, периферийного оборудования  и программного обеспечения. Сервисное и техническое обслуживание должно обеспечить главным образом гарантийный и постгарантийный ремонт, обслуживание и профилактику учебных аппаратно-программных комплексов, их модернизацию и учебно-методическую поддержку для встраивания в учебный процесс.

7. ПРОЕКТЫ

Проект «Школьный сайт»

Цель: создание сайта школы и открытие доступа к нему всем участникам учебного процесса и внешним носителям.

Задачи:

1. Назначить учителя, ответственного  за работу сайта Халиуллину Х.М. учителя информатики, системного администратора, руководителя кружка “Мир информатики”:

2.Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра.

3.Размещать  на сайте служебную информацию.

Проект «Школьный пресс-центр» - газета “Школьные годы чудесные”

Цель: создания единого источника информации.

Задачи:

- Информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях.

- Освещать события, происходящие в школе, селе, районе с позиций значи мости для учащихся.

- Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей и родителей.

Проводить мероприятия, направленные на выяснение мнений по освещаемым вопросам.

Публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей и родителей.

Проект  «Формирование методик активного применения ИКТ на уроках с использование ЦОР »

Цель проекта: Рост коэффициента качества обученности учащихся на основе ИКТ компетенции учителя.

Задачи проекта:

1.    Повысить ИКТ компетентность  учителей .

2.    Разработать методику применение электронных пособий.

3.    Внедрять электронные учебники в практику педагогической деятельности.

Реализация проекта:

Проект реализуется через работу школьных МО, обмена опытом учителей-предметников, индивидуального консультирования специалистами ОМЦ.

Ожидаемый результат: Использование ЦОР на многих уроках, применение презентаций по отдельным предметам, проведение интегрированных уроков с использованием электронных носителей и мультимедийной техники, индивидуальное тестирование учащихся с использованием компьютерной техники для обработки результатов.

Проект «Формирование информационной культуры учащихся через внедрение ИКТ в воспитательную работу»

Цель проекта: формирование информационной культуры учащихся, адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

Задачи проекта:

Повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся;

Внедрить информационно-коммуникационные технологии в воспитательный процесс.

Реализация проекта:

Проект реализуется через внеклассную работу групп – компьютерные группы, кружок «Мир информатики», использование ИКТ на внеклассных мероприятиях.

Ожидаемые результаты:

Создание и функционирование школьного пресс-центра, информатизация воспитательной работы, организация и развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся школы для участия в различных конкурсах, внеклассных мероприятиях и т.п.

Проект «Использование образовательного потенциала Интернет-ресурсов»

Цель проекта: предоставить участникам образовательного процесса  использование Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности.

Задачи проекта:

1. Активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и учащимися в учебно-воспитательной работе школы;

2.Развивать проектную деятельность учащихся по различным предметам;

3. Повысить квалификацию педагогов в области применения Интернет-технологий;

4. Организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного уровня (муниципальный, региональный).

Реализация проекта: организация дистанционно и очного обучения педагогов, консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами, программой «Конструктор сайтов» и др.

Ожидаемые результаты:

Использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы, функционирование  и пополнение школьного сайта, участие в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах и т.д.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Создание и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществляться частично за счет средств федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России.

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники, ремонт и техническое обслуживание компьютерной и организационной техники.

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках программы предполагается:

сформировать концепцию информационной безопасности образовательной среды школы;

на базе школьного сервера создать административный сегмент управления безопасностью, оснащенный системой централизованного управления комплексом средств обнаружения вторжений, антивирусной защиты, обеспечить необходимую информационную безопасность локальной сети.

использование лицензионных программ.

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы обеспечивают:

  - Системнй администратор

  - творческая группа педагогов школы (учителя информатики, учителя   предметники),

  - руководители МО на уровне своей компетенции

  - учащиеся и их родители.

В плане УВР будут обозначаться конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

Направления деятельности педагогов по реализации программы

1.       Осознание Интернет - технологии как части общей информационной культуры учителя.

2.       Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной деятельности школьников на уроке.

3.       Дистанционное образование, повышение квалификации.

4.       Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока.

5.       Проведение интегрированных интернет-уроков.

6.       Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.

7.       Разработка собственного программного обеспечения.

8.       Формирование, пополнение и использование медиатек.

9.       Использование информационных технологий в организации внеурочной деятельности обучающихся.

Направления деятельности школьников по реализации программы

1.       Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

2.       Дистанционное обучение.

3.       Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

4.       Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности.

5.       Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.

Направления деятельности родителей по реализации программы

1.       Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

2.       Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

11. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль над выполнением программы осуществляет директор школы, заместитель директора по УВР

Организационно-методическое управление реализацией программы осуществляет директор школы, заместитель директора по УВР.

12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Создание единой образовательной информационной среды школы, обеспечивающей доступ участников образовательного процесса к локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, а так же к системе современных электронных учебных материалов по основным предметам общеобразовательной школы.

2. Повышение эффективности образовательного процесса.

3. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы.

4. Повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса, адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

13. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.

1. Реализация данной программы повысит эффективность и производительность труда, расширит рамки деятельности, позволит работать в совместных проектах.

2. Повыситься качество образования посредством доступа к мировым информационным ресурсам и образовательным системам через региональные и глобальные сети и организацию системы дистанционного обучения.

3. Формируется информационное пространство, ориентированное не только на образовательные нужды, но и на взаимодействие образовательного учреждения с социосредой.

4. Привлечение общественности, включение родителей как участников информационного образовательного пространства.

5. У учащихся формируется мировоззрение о роли информационных технологий.

6. Высокий уровень подготовки обучающихся школы в области информационных технологий будет способствовать гармоничному вхождению их в информационное общество.

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Примечание (анализ мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработать программу информатизации школы | Сентябрь | Администрация | Создание плана работы |
| 2 | Создать школьную команду (творческая группа) | Сентябрь-октябрь | Администрация | Список команды |
| 3 | Составление графика работы кабинета информатики | Сентябрь | Учитель информатики | Оптимизация работы кабинета |
| 4 | Разработка и утверждение Положений об электронном портфолио учителя и ученика. | Сентябрь | Администрация | Положение об электронном портфолио учителя, об электронном портфолио ученика |
| 5 | Создание банка электронных портфолио педагогов и учащихся | Сентябрь-март | Учителя-предметники, Кл. руководители | Банк электронных портфолио |
| 6 | Сбор и заполнение данных об учениках для Хронографа | сентябрь | Кл.руководители | Для пополнения базы данных |
| 7 | Пополнение и обновление сайта школы | 2 раза в месяц | Сист админ | Обновление сайта |
| 8 | Помощь в использовании ЦОР на уроках и во внеурочных мероприятиях | В течение года | Зам. По ИТ, учитель информатики | Консультации и т.д. |
| 9 | Открытые уроки с применением ИКТ | В течение года | Учителя-предметники |  |
| 10 | Работа с Хронографом | В течение года | Кл. руководители, администрация, системный администрат | Пополнение базы данных |
| 11 | Дооснащение школы компьютерной техникой для выполнения программы по информатизации | По мере поступления | Администрация | При поступлении бюджетных средств. |
| 12 | Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования | В течение года | Команда по инф., учителя-предметники. |  |
| 13 | Использование ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков | Постоянно | Системнй администратор, учителя-предметники |  |
| 14 | Занятия групп учащихся по использованию Уроки информатики, индивидуальная работа учащихся ИТ | По расписанию | Учитель информатики |  |
| 15 | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно |  | Системнй администратор |
| 16 | Участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий. | В течение года | Администрация, учителя |  |
| 17 | Организация повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности | В течение года (согласно графику ММЦ) | Администрация школы, админ. ММЦ | Обеспечение условий для прохождения учебы учителей |
| 18 | Составление графика обучения учителей на курсах (в т.ч. дистанционных) по ИКТ | Сентябрь | Директор школы, системный администрато |  |
| 19 | Организация прохождения учителями-предметниками индивидуальных консультаций по использованию ЦОР в ОМЦ. | В течение года | Администрация | Обеспечение условий для прохождения косультирования |